## Slide 1: 2017/4/26
Waterball presentation

## Slide 2
實作
前端
後端
設計
基本功能
手機介面
TeamPathy
文案
介面設計
分析與調查
資料庫定義
Controller
問卷
功能分析
初審文件
總審文件
總審簡報
會員系統
專案系統
類別設計
Imgur API
ER
Schema
Gantt Chart
連接後端API
WBS Chart
Database APIs
推播
討論區
時程分析
代辦清單
辦公室
團隊動態牆
團隊成員
Work Breakdown Structure

## Slide 3: Gantt chart
Chart: Gantt
| 問卷 | 功能分析 | 初審文件 | 總審文件 | 總審簡報 | 介面設計 | Schema | ER Diagram | 類別設計 | 會員系統介面 | 討論區介面 | 團隊動態牆介面 | 團隊成員介面 | 代辦清單介面 | 辦公室介面 | 時程分析介面 | 推播 | Database APIs | 連接後端API | Gantt Chart API | WBS Chart API | ImgurAPI
Start Date | 42849 | 42849 | 42849 | 42917 | 42917 | 42849 | 42870 | 42849 | 42856 | 42856 | 42868 | 42861 | 42863 | 42866 | 42869 | 42871 | 42873 | 42870 | 42896 | 42865 | 42865 | 42906
Cost Day | 7 | 7 | 15 | 15 | 30 | 7 | 10 | 25 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 10 | 10 | 10 | 6