## Slide 1: Interlove

## Slide 2: 產品功能
情侶之間小遊戲
吵架平台
回憶平台

## Slide 3: 工作分配(前後端)
網頁媒體 Web And JavaScript
手機前端 Android app
ASP.NET MVC 資料傳遞撰寫
資料庫設計 ER MODEL, SCHEMA
伺服器管理

## Slide 4: 工作分配(產品)
對產品功能進行問卷調查
蒐集情侶相處之道之豐富文獻
撰寫產品文案
報告PPT製作

## Slide 5: 聊天室各組進度
網頁 : 基本網頁樣板完成 尚未完全響應式 LAYOUT還須調整
Android : 手機前端基本完成
ASP.NET MVC : 進修中，尚未找到伺服器。
資料庫設計：ER MODEL 基本完成，尚未正規化 以及 轉成 SCHEMA

## Slide 6: 情侶APP尚需技能
強大的JavaScript媒體能力 用於 回憶平台
ASP.NET MVC 後台應用 資料傳遞
虛擬主機管理技術
強大的資料庫正規化能力以及T-SQL設計能力

## Slide 7: 初步理想規劃.. (初步)
2 月 ~ 3 月 聊天室專案完成
3月 ~ 4 月 市場調查 && 產品設計層面完成
5月 ~ 7月 基本開發完成
8月 -- 功能完善化 上架至商店 書面部分皆已完成
9月 精進展示技術